Администрация

Васильевского сельского поселения

Шуйского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 10-п

от    22.02.2023 года

Об  утверждении     плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых Администрацией Васильевского сельского поселения

В соответствии со ст.4 Федерального закона №509-ФЗ от 30.12.2020г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями от 08.03.2022г.), во исполнение  Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде», Администрация Васильевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде (приложение).

2. Разместить  постановление  на сайте Администрации Васильевского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Васильевского сельского поселения                       А.В. Курилов

| Приложение к постановлению администрации Васильевского сельского поселения от 22.02.2023 №10-п План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Васильевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области |
| --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Васильевского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге на официальном сайте администрации Васильевского сельского поселения | II этап Размещение на официальном сайте администрации форм заявлений Васильевского сельского поселения иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг Ивановской области | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Портала муниципальных услуг Ивановской области | V этап Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Портале муниципальных услуг Ивановской области, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование, подтверждение адресов объектам недвижимости | Ведущий специалист администрации М.В. Машина | до 31.12.2023 | до 31.12.2023 | до 01.06.2024 г. | до 01.01.2025 г. | до 01.01.2025 г. |
| 2 | Выдача справок, копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Ведущий специалист администрации М.В. Машина | до 31.12.2023 | до 31.12.2023 | до 01.06.2024 | до 01.01.2025 г. | до 01.01.2025 г. |
| 3 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Васильевского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду | Ведущий специалист администрации М.В. Машина | до 31.12.2023 | до 31.12.2023 | до 01.06.2024 | до 01.01.2025 г. | до 01.01.2025 г. |
| 4 | Предоставление в собственность (аренду)земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности Васильевского сельского поселения | Ведущий специалист администрации М.В. Машина | до 31.12.2023 | до 31.12.2023 | до 01.06.2024 | до 01.01.2025 г. | до 01.01.2025 г. |
| 5 | Выдача разрешений на вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников на территории Васильевского сельского поселения | Заместитель Главы администрации Д.В. Худяков | до 31.12.2023 | до 31.12.2023 | до 01.06.2024 | до 01.01.2025 г. | до 01.01.2025 г. |